## Slide 1: client 1 Comité technique
Avril/Mai 2025

## Slide 2: Ordre du jour
Informations générales des demandes reçues
Détails des demandes reçues
Comptes utilisateurs glpi actifs
Suivi des incidents/demandes reçus sur la période
Evolution mensuelle des demandes reçues
Statistiques SLA globales
Statistiques SLA par ticket

## Slide 3: Informations générales des demandes reçues
Informations générales | Statuts | Nombre de demande par priorité
Total tickets : 9 | En cours : 7 | Moyenne : 7
Dernière modification : 2025-05-28 15:31:55 | Nouveau : 2 | Basse : 1
 |  | Haute : 1

## Slide 4: Détails des demandes reçues
ID | Titre | Statut | Priorité GLPI | Date d'ouverture | Priorité Prédite
1 | ai-assistance | En cours | Moyenne | 15/04/2025 20:01 | P2
2 | test | En cours | Basse | 15/04/2025 20:02 | P3
7 | Quelles sont les préconisations de l'éditeur en terme d'EDR, d'antivirus ? | En cours | Haute | 24/04/2025 19:28 | P1
8 | Migration from CentOS 7 to AlmaLinux 9 | En cours | Moyenne | 24/04/2025 19:29 | P2
9 | Zabbix availability poller more than 75% busy | En cours | Moyenne | 24/04/2025 19:35 | P2
10 | checkk | En cours | Moyenne | 01/05/2025 21:08 | P2
12 | test2tt | En cours | Moyenne | 13/05/2025 16:31 | P2
13 | Serveur principal inaccessible | Nouveau | Moyenne | 13/05/2025 19:24 | P2
14 | VPN indisponible pour tous les utilisateurs | Nouveau | Moyenne | 13/05/2025 19:25 | P2
P1 = Haute et très haute P2 = Moyenne P3 = Très basse et Basse

## Slide 5: Comptes utilisateurs glpi actifs
Utilisateurs de l'entité (1) :
- client_1

## Slide 6: Suivi des incidents/demandes reçus sur la période
Suivi des incidents / demandes | Apr.-25 | May.-25
Nombre d’incidents ouverts sur la période | 5 | 4
Nombre d’incidents résolus sur la période | 0 | 0
Nombre d’incidents en backlog (fin de mois) | 5 | 9

## Slide 7: Suivi des incidents / demandes
Chart: Évolution mensuelle des tickets
| 2025-04 | 2025-05
Ouverts | 5 | 4
Résolus | 0 | 0

## Slide 8: Statistiques SLA globales
Priorité | Total Tickets | Pris en charge dans les délais | % Respect SLA
P1 | 1 | 0 | 0.0%
P2 | 5 | 2 | 40.0%
P3 | 1 | 1 | 100.0%

## Slide 9: Statistiques SLA par ticket
Titre du ticket | Priorité | Délai de prise en compte (min) | SLA Respecté (%)
ai-assistance | P2 | 38 min | 100%
test | P3 | 39 min | 100%
Quelles sont les préconisations de l'éditeur en terme d'EDR, d'antivirus ? | P1 | 18663 min | 0%
Migration from CentOS 7 to AlmaLinux 9 | P2 | 18662 min | 0%
Zabbix availability poller more than 75% busy | P2 | 18656 min | 0%
checkk | P2 | 8483 min | 1%
test2tt | P2 | 2 min | 100%
Taux de tickets (P1) pris en charge <= 30min = 100%
Taux de tickets (P2) ou (P3) pris en charge <= 1h = 100%